项目章程

* **项目名称**

大学生家教平台

* **项目经理**

张宁

* **项目背景**

现在有大量的大学在校学生都从事家教和兼职的活动，主要的问题： 现在的市场鱼龙混杂，在校大学生缺乏社会经验，很容易上当受骗；现在很多App功能过于复杂，而且很多是对家教用处不大的功能；很多App需要付钱才可以使用，而且平台需要收取中介费；学生很难找到自己当老师的机会，而且不容易受到相信；

* **项目目标**

建设并运营一个为在校大学生提供享受便利、贴心的家教平台。

* **项目范围**
  + 当老师：通过信息填写、审核资质成为老师；
  + 找家教：学生通过平台推荐、教师搜索进行找家教；
  + 公共功能：教学资料共享、广告；
  + 管理员功能：教师审核、广告管理、推荐教师管理、分析数据；
* **进度**
  + 2019年3月组建核心团队、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019年4月：将第一版原型实现，做出第一版APP；
  + 2019年5月：进行迭代开发，逐步完善APP
  + 2019年6月：进行多方面测试，修复BUG，以及上线
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**