**项目章程**

**项目名称：**

时间银行APP

**项目经理：**

张帅

**项目背景：**

当前在校大学生生活节奏比较快，生活作息也各不相同，在每天相同的时间点总有人忙碌，总有人清闲，为此，我们想到大学生可以利用自己闲散时间帮助别人完成某件事情并且从中赚取一定利润，也可以寻求帮助，支付一定的佣金，解决自己没时间的问题。同时，校园安全问题日益突出，很多大学校园不允许外来商家进入，所以我们致力于打造可以运行在校园环境的平台。

**项目目标：**

我们将开发基于移动智能平台的“时间银行”APP，该APP面向的用户为在校大学生。在该APP平台上，用户可以将他们的闲散时间，通过完成他人发布的任务的形式转化成现实财富；用户也可以用自己的财富购买他人的时间，让他人为自己提供服务；

**项目范围：**

1. 出售自己的闲散时间
2. 购买他人的闲散时间

**进度：**

2019.3月22日-4月22日：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019.4月22日-5月10日：产品的需求细化、产品设计细化；

2019.5月10日-6月22日：进入产品实现阶段，把产品的主要功能做出来，方便第一版的APP上线；

2019.6月22日-7月2日：产品进入测试阶段

**交付成果：**

1. 可运行的软件
2. 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告
3. 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告

**签字**