**项目章程**

**项目名称：**

领路人APP

**项目经理：**

申尚东

**项目背景：**

人们生活水平逐渐提高，越来越多的人乐于把钱花在吃喝玩乐上面。旅游业也因此前景越来越好。各种旅游景区总是人山人海，各地的旅游景区也都在增建。

旅游的人里面分两种人：一种是跟团旅游，人数较多，且配备了一名导游；另一种是小群体旅行（1-5人），没有导游，但在景区自己顾一个导游又不划算

这两种旅游方式都存在一定的问题，前者导游可能会与商家合作，诱惑游客买无用的商品，由于人数较多没有办法照顾到所有人等问题；后者从人数上可能会觉得找一个导游不划算等问题；我们可以打造一款APP,实现让当地的居民充当导游，并且有考核来划分等级，实现让游客挑导游的需求。

**项目目标：**

打造一款APP，实现游客可以根据评分，年龄，等挑选导游；普通居民也可以充当导游来赚取外快；

**项目范围：**

1. 导游资格认证和等级划分功能
2. 游客：游客匹配导游，游客信息认证，游客与导游安全措施，个人中心
3. 商家：推荐附件商家，商家评分排名，优惠推荐
4. 管理员功能：广告管理、推荐管理（做到公平公正）、分析数据

**进度：**

2019.3月22日-4月22日：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2019.4月22日-5月10日：产品的需求细化、产品设计细化；

2019.5月10日-6月22日：进入产品实现阶段，把产品的主要功能做出来，方便第一版的APP上线；

2019.6月22日-7月2日：产品进入测试阶段

**交付成果：**

1. 可运行的软件
2. 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告
3. 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告

**签字**